2026년 온라인 매출 확대 추진 보고서

자사몰 전환율 개선 프로젝트

| 보고서 번호 | RPT-2026-017 |
| --- | --- |
| 작 성 일 | 2026년 09월 26일 |
| 작 성 자 | 홍길동 / 기획팀 |
| 보고 대상 | 김부장 / 경영기획실 |
| 문서 등급 | 대외비 |

한빛상사

기획팀

목 차

# 1. 개요

## 1.1 보고 배경

당사 온라인 매출은 최근 3년간 연평균 12% 성장했으나 2026년 상반기 들어 성장률이 4%로 둔화되었습니다. 본 보고서는 자사몰 전환율 개선을 통해 하반기 매출 성장 동력을 확보하기 위한 배경과 추진 방안을 정리한 것입니다.

## 1.2 보고 범위

본 보고서는 자사몰 채널을 대상으로 하며, 오픈마켓 및 오프라인 매장은 범위에서 제외합니다.

- 자사몰 구매 여정(랜딩, 상품 상세, 장바구니, 결제) 전환율 분석

- 2026년 하반기 실행 가능한 개선 과제 도출

- 과제별 일정, 담당자, 예산 산정

# 2. 현황 분석

## 2.1 현재 상황

2026년 상반기 자사몰 주요 지표는 아래와 같습니다. 방문자 수는 목표를 상회했으나 결제 전환율이 목표 대비 크게 미달하였습니다.

[표 1] 현황 데이터 요약

| 항목 | 현재 수치 | 목표 수치 | 달성률 |
| --- | --- | --- | --- |
| 월평균 방문자 수 | 182,000명 | 170,000명 | 107% |
| 장바구니 담기율 | 6.8% | 8.0% | 85% |
| 결제 전환율 | 1.9% | 3.0% | 63% |
| 월평균 매출액 | 4.1억 원 | 5.5억 원 | 75% |
| 재구매율 | 21% | 25% | 84% |

## 2.2 문제점 및 원인 분석

구매 여정 단계별 이탈 데이터를 분석한 결과, 다음 세 가지 문제점이 확인되었습니다.

- 결제 단계 이탈률 68%: 비회원 결제 미지원 및 간편결제 수단 부족

- 모바일 상품 상세 페이지 이탈률 높음: 이미지 로딩 지연(평균 4.2초) 및 리뷰 노출 부족

- 재방문 고객 전환율 정체: 개인화 추천 및 리타겟팅 캠페인 부재

# 3. 추진 계획

## 3.1 세부 추진 전략

문제점별 근본 원인을 해소하기 위해 결제 편의성, 모바일 성능, 고객 재방문의 세 축으로 개선 과제를 추진합니다.

핵심 추진 전략 결제 프로세스 간소화, 모바일 페이지 속도 개선, 개인화 마케팅 도입을 통해 2026년 말까지 결제 전환율을 1.9%에서 3.0%로 끌어올립니다.

## 3.2 추진 일정

[표 2] 추진 일정표

| 단계 | 주요 활동 | 일정 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 비회원 결제 및 간편결제 3종 추가 | 10월~11월 | IT팀 박선임 |
| 2단계 | 모바일 이미지 최적화 및 리뷰 영역 개편 | 10월~12월 | 디자인팀 이대리 |
| 3단계 | 개인화 추천 엔진 도입 및 리타겟팅 캠페인 | 11월~12월 | 마케팅팀 최과장 |
| 4단계 | 성과 측정 및 결과 보고 | 12월~1월 | 기획팀 홍길동 |

## 3.3 소요 예산

총 소요 예산은 1억 2,000만 원이며, 간편결제 연동 개발비 4,500만 원, 모바일 개편 외주비 3,500만 원, 추천 엔진 구독료 및 광고비 4,000만 원으로 구성됩니다.

# 4. 기대 효과

추진 계획을 계획대로 실행할 경우 예상되는 정량적, 정성적 효과는 다음과 같습니다.

## 4.1 정량적 효과

- 매출 증가: 결제 전환율 개선으로 월 매출 1.4억 원 증가, 연간 약 17억 원 추가 매출 예상

- 비용 절감: 리타겟팅 효율화로 광고비 대비 매출(ROAS) 320%에서 450%로 개선

- 생산성 향상: 상품 등록 및 리뷰 관리 자동화로 운영 인력 업무 시간 30% 단축

## 4.2 정성적 효과

결제 편의성 향상에 따른 고객 만족도 제고, 모바일 경험 개선을 통한 브랜드 신뢰도 강화, 데이터 기반 마케팅 역량 내재화가 기대됩니다.

# 5. 결론 및 건의

## 5.1 결론

자사몰 성장 둔화의 핵심 원인은 결제 전환율 저하이며, 결제 편의성, 모바일 성능, 개인화 마케팅 3개 과제를 4분기 내 실행하면 연간 약 17억 원의 추가 매출을 확보할 수 있습니다.

## 5.2 건의 사항

위 계획의 실행을 위해 다음 사항을 건의드립니다.

- 총 예산 1억 2,000만 원의 4분기 집행 승인

- IT팀, 디자인팀, 마케팅팀 합동 TF 구성 및 주간 진행 점검 회의 운영

- 간편결제 3사 계약 체결 권한을 기획팀에 위임

결재

| 구분 | 작성자 | 검토자 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 홍길동 | 김부장 | 박대표 |
| 직위 | 기획팀 대리 | 경영기획실 부장 | 대표이사 |
| 서명 |  |  |  |
| 일자 | 2026-09-26 |  |  |

# 붙임. 참고 자료

본 보고서 작성에 활용한 자료는 다음과 같습니다.

- 자사몰 GA4 구매 여정 리포트 (2026.01~2026.06)

- 매출데이터_템플릿.xlsx 상반기 채널별 매출 집계

- 한국온라인쇼핑협회 2026 상반기 이커머스 전환율 벤치마크